## Slide 1: Sandbox
Review 01 – 10.11.2020 – 10:30 bis 11:15
Nicolas Durant, David Halletz, Benjamin Hauck, Marita Pastore, Daniel Schneider

## Slide 2: Projektverlauf – Milestones
Abgabe
15.01.21
53
01
02
03
46
47
48
49
50
51
52
41
42
43
44
45
Review 1
Präsentation, Demo
10.11.20
15.12.20
Usability Testessen
Messestand online
Übergabe Kunde
Codebase, Dokumentation
Kennen-lernen
Vorstellungen, IST-Stand, erste Vorgehensweise
08.10.20
Weihnachten -3
Neujahr -1
Heilige 3 Könige -1
Review 2
Präsentation, Demo
22.12.20
04
Messe
Abschluss Pitch, Messestand mit Poster
23.01.21
Exploration
Wachstum
Konsolidierung

## Slide 3: Projektziele
Beamer
  steht im Labor
  Wurde erfolgreich an der Sandbox getestet
Kinetiksand
  Evaluation abgeschlossen
  Probe für konkretes Material bestellt und getestet
    Evaluation erfolgreich
  Restliches benötigtes Material bestellt
    Alter Sand muss aus der Box geholt und Kinetiksand in die Box platziert werden
Sensorevaluation führt zur Entscheidung: Implementierung Lidar
Implementierung Lidar: Problem bzgl Unity-Kompatibilität
Anwendung
  MVP implementiert
  Exploratives Testing in progress -> Ausbau der Robustheit, Fehlerbeseitigung
Notes: Den Menschen die Möglichkeit geben das zu erleben.

## Slide 4: MVP – Status der Implementierung
Feature | Implementierungsstatus | Gesamt-Status
das Terrain hat verschiedene Ebenen | Water, Village, Forest implementiert | 
Brunnen | implementiert | 
Häuser | implementiert | 
Bäume | Implementiert | 
Wasserträger | Bewegungsverhalten noch nicht final | 
Anzeige für Luftqualität | Implementiert | 
Veränderung der Luftqualität | Balancing | 
Verbessern durch die Größe der Waldfläche | Implementiert | 
Verschlechtern durch Anzahl der Menschen | Implementiert | 
Spawnen von Menschen / Hütten durch Terrain-Anpassung in der Sandbox | Implementiert | 
Spawnen von Bäumen durch Terrain-Anpassung in der Sandbox | Implementiert | 
Wald wächst nur wenn er bewässert wird | implementiert | 
Icon | Status
 | Done
 | In progress
 | To do

## Slide 5: Northstar
weitere Ressourcen
  Holz
  Stein
weitere Berufe
  Holzhacker Herbert
  Stein Steffen
  Jäger Jörg
Menschen brauchen Nahrung
Menschen können von Tieren gefressen werden
mehr Bären (Tier-Fläche zu groß -> Bär spawned -> wenn zu wenig Jäger da sind, dann werden alle Menschen gefressen)
1 3 2

## Slide 6: MVP
das Terrain hat verschiedene Ebenen
Brunnen
Häuser
Bäume
Wasserträger
Anzeige für Luftqualität
Veränderung der Luftqualität
Verbessern durch die Größe der Waldfläche
Verschlechtern durch Anzahl der Menschen
Spawnen von Menschen / Hütten durch Terrain-Anpassung in der Sandbox
Spawnen von Bäumen durch Terrain-Anpassung in der Sandbox
Wald wächst nur wenn er bewässert wird
Luftqualität